#### Příloha č. 4- Harmonogram postupu prací

Plnění předmětu veřejné zakázky je rozvrženo takto:

Předpokládané zahájení doby plnění:		20. 5. 2020

Předpokládané ukončení doby plnění:	20. 7. 2021

Harmonogram realizace stavby:

Předpokládané zahájení doby plnění:		20. 5. 2020

Předpokládané předání staveniště:		20. 7. 2020

Předpokládané ukončení doby plnění:		20. 7. 2021

Předpokládané zahájení zkušebního provozu:	01. 8. 2021

Předpokládané ukončení zkušebního provozu:	31. 1. 2022